| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Test Plan Identifier | TP-MOVIESTHEATER-01 |
| Phiên bản (Version) | 1.0 |
| Ngày lập | 08/07/2026 |
| Thời hạn kiểm thử (Test cycle) | 01/07/2026 – 15/07/2026 (02 tuần) |
| Người lập tài liệu | Đoàn Hà Anh Tuấn (Test Lead) — thay mặt nhóm |
| Trạng thái | Draft — chờ cả nhóm rà soát và bổ sung tên/phân công |

Ghi chú: Tài liệu này là bản Test Plan (kế hoạch kiểm thử) theo mục 1 của yêu cầu bài tập trong "Testing_plan.docx". Tài liệu CHỈ lập kế hoạch kiểm thử — KHÔNG bao gồm việc thiết kế/thực thi Unit Test, Decision Table Testing, Use Case Testing hay lựa chọn Testing Tool (các mục 2–5 sẽ có tài liệu riêng).

1. Giới thiệu (Introduction)

1.1. Mục đích tài liệu

Tài liệu này mô tả kế hoạch kiểm thử (Test Plan) cho dự án MoviesTheater — hệ thống web đặt vé xem phim trực tuyến, được nhóm xây dựng cho môn PRJ301/SWP391. Tài liệu xác định phạm vi, chiến lược, tiêu chí, tài nguyên, lịch trình và trách nhiệm kiểm thử trong chu kỳ 02 tuần (01/07/2026 – 15/07/2026), làm cơ sở để nhóm triển khai các hoạt động kiểm thử cụ thể (Unit Test, System Test bằng Decision Table, System Test bằng Use Case, và lựa chọn Testing Tool) ở các giai đoạn tiếp theo.

1.2. Giới thiệu hệ thống

MoviesTheater là ứng dụng web viết bằng Java (Jakarta Servlet/JSP, mô hình MVC), sử dụng JDBC kết nối SQL Server, triển khai trên Apache Tomcat, build bằng Ant/NetBeans. Hệ thống phục vụ 5 nhóm tác nhân: Guest, Customer, Employee, Manager, System Admin — với 51 use case (UC01–UC51) chia thành 5 nhóm chức năng chính:

Nhóm 1 — Authentication & User Management (UC01–UC10)

Nhóm 2 — Movie, Genre & Rating (UC11–UC21)

Nhóm 3 — Ticket Booking & Payment (UC22–UC30)

Nhóm 4 — Cinema Room, Schedule & Food (UC31–UC41)

Nhóm 5 — Promotion, Staff, Statistics & System (UC42–UC51)

1.3. Tài liệu tham chiếu

Testing_plan.docx — Đề bài BTVN "Tạo test plan cho một dự án" (yêu cầu, tiêu chí chấm, thời hạn)

UC specific.txt — Đặc tả Use Case chi tiết (Actor, UC01–UC51)

Mã nguồn dự án MoviesTheater (nhánh main) và các nhánh tính năng: Movie-Genre-Rating, Ticket-Booking-&-Payment, Cinema-Room-Schedule-Food, Promotion,-Staff,-Statistics-&-System

2. Đối tượng kiểm thử (Test Items)

| Hạng mục | Chi tiết |
| --- | --- |
| Ứng dụng | MoviesTheater web application (file build: dist/MoviesTheater.war) |
| Công nghệ | Java 17, Jakarta Servlet/JSP, JDBC, Apache Tomcat, Ant build (NetBeans project) |
| Cơ sở dữ liệu | SQL Server — cinema_booking_database |
| Tích hợp ngoài | TMDB API (thông tin phim), Google OAuth (đăng nhập Google), dịch vụ gửi email (quên mật khẩu), cổng thanh toán |
| Mã nguồn / nhánh | main; feature branches theo từng nhóm chức năng (xem mục 1.3) |
| Môi trường build | NetBeans/Ant (build.xml), thư viện bên thứ ba trong allowedlib/ |

3. Chức năng được kiểm thử (Features to be Tested)

Toàn bộ 5 nhóm chức năng / 51 use case dưới đây nằm trong phạm vi kiểm thử của chu kỳ này. Mức độ ưu tiên được xác định theo mức độ ảnh hưởng tới luồng nghiệp vụ chính (đặt vé và thanh toán là luồng sinh doanh thu, nên được ưu tiên cao nhất).

| Nhóm | Use Case | Mô tả phạm vi | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhóm 1 | UC01–UC10 | Đăng ký, đăng nhập/đăng xuất, quên/đổi mật khẩu, quản lý hồ sơ, khóa/mở khóa & phân quyền tài khoản | Cao |
| Nhóm 2 | UC11–UC21 | Xem/tìm kiếm phim, quản lý phim & thể loại, đánh giá phim (rating) | Trung bình |
| Nhóm 3 | UC22–UC30 | Xem lịch chiếu, đặt vé, chọn ghế, chọn đồ ăn, áp mã khuyến mãi, thanh toán, xem vé/hóa đơn đã mua | Cao nhất |
| Nhóm 4 | UC31–UC41 | Quản lý phòng chiếu & sơ đồ ghế, quản lý lịch chiếu, quản lý menu đồ ăn | Trung bình |
| Nhóm 5 | UC42–UC51 | Quản lý khuyến mãi, quản lý nhân viên, soát vé/bán vé thủ công, thống kê doanh thu, cấu hình hệ thống & nhật ký | Trung bình |

Ghi chú: Nhóm 3 (Ticket Booking & Payment) được chọn ưu tiên cao nhất vì là luồng nghiệp vụ lõi (core flow) của hệ thống — phù hợp làm đối tượng cho Use Case Testing (mục 6.2); Decision Table Testing dùng ví dụ Quản lý vòng đời khuyến mãi (Nhóm 5) vì không phụ thuộc dữ liệu khuyến mãi còn hiệu lực có sẵn.

4. Chức năng không nằm trong phạm vi kiểm thử (Features Not to be Tested)

Độ chính xác/khả dụng nội bộ của TMDB API — chỉ kiểm thử điểm tích hợp (hệ thống xử lý đúng khi API trả về dữ liệu hợp lệ / lỗi / timeout), không kiểm thử bản thân dịch vụ TMDB.

Cơ chế xác thực nội bộ của Google OAuth — chỉ kiểm thử luồng tích hợp phía ứng dụng.

Hạ tầng gửi email (SMTP server) — chỉ kiểm thử việc ứng dụng gọi đúng service gửi email khi quên mật khẩu.

Cổng thanh toán thực tế (nếu có) — kiểm thử ở mức giả lập/stub, không thực hiện giao dịch thật.

Kiểm thử hiệu năng, chịu tải (Load/Stress/Performance Testing) — ngoài phạm vi 02 tuần của bài tập này.

Kiểm thử bảo mật chuyên sâu (Penetration Testing) và kiểm thử đa trình duyệt/đa thiết bị đầy đủ — chỉ xác minh trên 01 trình duyệt chính (Chrome, phiên bản mới nhất).

5. Chiến lược kiểm thử (Test Approach)

5.1. Unit Testing

Áp dụng cho các thành phần Service/DAO được nhóm lựa chọn (Function/Procedure/Method liên quan tới nghiệp vụ quan trọng, ví dụ: tính tổng tiền hóa đơn, kiểm tra ghế trống, áp dụng mã khuyến mãi).

Kỹ thuật Black-box: Equivalence Partitioning (EP), Boundary Value Analysis (BVA)

Kỹ thuật White-box: Statement Coverage, Decision Coverage

Công cụ: JUnit 5 + Mockito (đã có sẵn trong dự án, ví dụ PromotionServiceTest.java)

Kết quả: bộ test case thiết kế theo template + code test tự động, demo chạy JUnit trực tiếp.

5.2. System Testing — Decision Table Testing

Chọn 01 chức năng/màn hình có nhiều điều kiện đầu vào kết hợp để xây dựng Decision Table, ví dụ (nhóm sẽ chốt phương án cụ thể ở giai đoạn thiết kế):

Quản lý vòng đời khuyến mãi (Promotion Lifecycle Management — UC42/UC43): điều kiện trạng thái hiện tại (expired/inactive), đã có hóa đơn thanh toán tham chiếu hay chưa, đã từng được áp dụng hay chưa — quyết định Manager được phép Reactivate/Hard Delete hay bị từ chối.

Hoặc: Tạo mới khuyến mãi (loại giảm giá % hay số tiền cố định × ràng buộc giá trị/ngày hiệu lực).

5.3. System Testing — Use Case Testing

Chọn 01 use case đại diện cho hành trình người dùng đầy đủ. Ứng viên đề xuất: Shift Exchange (Đổi ca làm việc giữa nhân viên — tính năng ngoài phạm vi 51 UC gốc), bao gồm luồng gửi yêu cầu, chấp nhận/từ chối/hủy, và thông báo kết quả qua chuông thông báo (Notification). Thiết kế test case cho Basic Flow và các Alternative Flow (VD: tự chuyển ca cho chính mình, ca không hợp lệ, race condition khi accept, yêu cầu đã hết hạn).

5.4. Testing Tools

Nhóm sẽ đánh giá và lựa chọn 01 công cụ kiểm thử/quản lý kiểm thử, ưu tiên Automation Testing tool. Ứng viên xem xét:

Automation Testing: Selenium WebDriver (ưu tiên theo yêu cầu đề bài)

Static Code Analysis: SonarQube / SonarLint

Test Management: TestLink / Xray (nhóm 4 người nên chỉ cần chọn 01 công cụ chính)

5.5. Kiểm thử thủ công / khám phá (Manual & Exploratory Testing)

Các chức năng còn lại ngoài phạm vi Unit Test / Decision Table / Use Case Testing (mục 5.1–5.3) được kiểm thử thủ công theo kịch bản dựa trên đặc tả UC (UC specific.txt), tập trung vào luồng chính (happy path) và một số luồng lỗi cơ bản.

5.6. Test Case Design Template

Mỗi test case sử dụng chung cấu trúc sau (áp dụng cho cả Unit Test, Decision Table, Use Case Testing):

| Trường | Mô tả |
| --- | --- |
| Test Case ID | Mã định danh duy nhất, VD: TC_UC_001 |
| Mục tiêu (Objective) | Chức năng/luồng được kiểm thử |
| Điều kiện tiên quyết (Precondition) | Trạng thái hệ thống/dữ liệu trước khi test |
| Các bước thực hiện (Steps) | Danh sách bước thao tác |
| Dữ liệu test (Test Data) | Input cụ thể |
| Kết quả mong đợi (Expected Result) | Kết quả đúng theo yêu cầu |
| Kết quả thực tế (Actual Result) | Điền khi thực thi |
| Trạng thái (Status) | Pass / Fail / Blocked |

6. Tiêu chí Đạt/Không đạt (Item Pass/Fail Criteria)

PASS: Kết quả thực tế khớp với kết quả mong đợi, không phát sinh lỗi mức Critical/Blocker.

FAIL: Kết quả thực tế sai khác so với mong đợi; lỗi được ghi nhận vào Defect Log kèm mức độ nghiêm trọng (Blocker/Critical/Major/Minor).

Tiêu chí chấp nhận chung của chu kỳ: ≥ 90% test case của Nhóm 3 (Ticket Booking & Payment) đạt Pass; ≥ 80% test case các nhóm còn lại đạt Pass; không còn lỗi mức Blocker/Critical chưa xử lý.

7. Điều kiện tạm dừng và tiếp tục kiểm thử (Suspension & Resumption Criteria)

Tạm dừng kiểm thử một module nếu: môi trường test không build/deploy được, hoặc phát hiện lỗi mức Blocker chặn hoàn toàn luồng nghiệp vụ chính (VD: không thể đặt vé), hoặc > 30% test case trong module bị Blocked do lỗi môi trường.

Tiếp tục kiểm thử sau khi: lỗi Blocker/Critical đã được fix và triển khai lại lên môi trường test, hoặc môi trường/dữ liệu test đã được khôi phục.

8. Sản phẩm bàn giao (Test Deliverables)

| # | Deliverable | Tương ứng mục đề bài |
| --- | --- | --- |
| 1 | Test Plan (tài liệu này) | Mục 1 — Test Plan |
| 2 | Bộ Test Case Unit Test (EP/BVA + White-box) + code JUnit | Mục 2 — Unit Test |
| 3 | Bảng Decision Table + Test Case tương ứng | Mục 3 — System Test (Decision Table) |
| 4 | Đặc tả Use Case + Test Case (Basic/Alternative Flow) | Mục 4 — System Test (Use Case) |
| 5 | Báo cáo/slide giới thiệu Testing Tool + demo | Mục 5 — Testing Tools |
| 6 | Test Execution Report & Defect Log | Tổng hợp toàn bộ chu kỳ |

9. Lịch trình kiểm thử (Testing Tasks & Schedule)

Chu kỳ kiểm thử: 01/07/2026 – 15/07/2026 (02 tuần), toàn bộ thành viên nhóm tham gia.

| Giai đoạn | Thời gian | Công việc | Đầu ra |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 1 | 01/07 – 02/07 | Kick-off, thống nhất phạm vi, hoàn thiện Test Plan, phân công thành viên theo từng mục (1–5) | Test Plan (bản này) |
| Tuần 1 | 03/07 – 05/07 | Thiết kế Unit Test case (EP/BVA, White-box) cho module được chọn; chuẩn bị dữ liệu test | Test case Unit Test |
| Tuần 1 | 06/07 – 07/07 | Xây dựng Decision Table cho chức năng được chọn (mục 5.2) và thiết kế test case tương ứng | Decision Table + test case |
| Tuần 2 | 08/07 – 09/07 | Đặc tả Use Case chi tiết cho UC được chọn (mục 5.3), thiết kế test case Basic/Alternative Flow | Đặc tả UC + test case |
| Tuần 2 | 10/07 – 11/07 | Viết & chạy JUnit cho Unit Test, ghi nhận kết quả; cài đặt/thử nghiệm Testing Tool | Kết quả Unit Test, môi trường tool |
| Tuần 2 | 12/07 | Hoàn thiện lựa chọn Testing Tool, chuẩn bị dữ liệu demo | Slide + demo tool |
| Tuần 2 | 13/07 | Thực thi test case Decision Table & Use Case Testing, ghi log lỗi (Defect Log) | Test Execution Report |
| Tuần 2 | 14/07 | Kiểm thử hồi quy (regression) sau khi fix lỗi, tổng hợp kết quả toàn bộ chu kỳ | Báo cáo tổng hợp |
| Tuần 2 | 15/07 | Hoàn thiện slide, báo cáo trước lớp (5 phút/mục theo yêu cầu đề bài) | Buổi báo cáo |

10. Yêu cầu môi trường (Environmental Needs)

| Hạng mục | Yêu cầu |
| --- | --- |
| Phần cứng | Laptop/PC cá nhân của từng thành viên nhóm |
| Hệ điều hành | Windows 10/11 |
| Ngôn ngữ / JDK | Java 17 (javac.source/target = 17) |
| IDE / Build tool | NetBeans (hoặc IntelliJ IDEA), Apache Ant (build.xml) |
| Application Server | Apache Tomcat |
| Cơ sở dữ liệu | Microsoft SQL Server + SSMS, script cinema_booking_database |
| Thư viện test | JUnit 5, Mockito (đã có trong dự án) |
| Trình duyệt | Google Chrome (phiên bản mới nhất) |
| Testing Tool bổ sung | Theo lựa chọn ở mục 5.4 (Selenium/SonarQube/TestLink...) |
| Dữ liệu test | Bộ dữ liệu mẫu seed sẵn trong cinema_booking_database (tài khoản Guest/Customer/Employee/Manager/Admin, phim, lịch chiếu, phòng, ghế, khuyến mãi mẫu) |

11. Trách nhiệm (Responsibilities)

Nhóm kiểm thử (môn Testing) gồm 4 thành viên. Đề bài chia công việc thành 5 mục (Test Plan / Unit Test / Decision Table Testing / Use Case Testing / Testing Tools), mỗi mục do 01 người đảm nhiệm trọn vẹn (tự chọn 01 chức năng/UI/use case phù hợp trong hệ thống để áp dụng kỹ thuật tương ứng — không bắt buộc phải theo đúng module mà người đó từng phát triển). Do 4 người / 5 mục, có 01 thành viên đảm nhiệm 2 mục.

| STT | Thành viên | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đoàn Hà Anh Tuấn (Tuan6b) | Test Lead |
| 2 | binh221112 | Thành viên |
| 3 | phenomenle48 | Thành viên |
| 4 | pvcsiu | Thành viên |

Phân công 5 mục việc cho 4 thành viên (Test Lead đảm nhiệm 2 mục mang tính tổng quan/điều phối; 3 thành viên còn lại mỗi người phụ trách 1 kỹ thuật kiểm thử chuyên sâu):

| # | Mục việc | Người phụ trách | Chọn đối tượng áp dụng (tự chọn, ví dụ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test Plan | Đoàn Hà Anh Tuấn (Tuan6b) | Toàn bộ hệ thống (tài liệu này) |
| 2 | Unit Test | [điền tên — binh221112 / phenomenle48 / pvcsiu] | 1 Function/Method bất kỳ, VD: tính tổng hóa đơn, kiểm tra ghế trống |
| 3 | System Test — Decision Table Testing | [điền tên] | 1 chức năng nhiều điều kiện kết hợp, VD: Quản lý vòng đời khuyến mãi (Reactivate/Hard Delete) |
| 4 | System Test — Use Case Testing | [điền tên] | 1 Use case đầy đủ hành trình, VD: Shift Exchange (Đổi ca làm việc) |
| 5 | Testing Tools | Đoàn Hà Anh Tuấn (Tuan6b) | Chọn 1 tool (ưu tiên Automation, VD: Selenium) |

Lưu ý: đối tượng áp dụng ở cột cuối chỉ là ví dụ gợi ý — người phụ trách mỗi mục có thể chọn chức năng khác trong hệ thống miễn phù hợp với kỹ thuật kiểm thử được giao. Đề nghị nhóm xác nhận tên cụ thể cho mục 2–4 trước khi nộp bài.

12. Yêu cầu nhân sự và đào tạo (Staffing and Training Needs)

Toàn bộ 4 thành viên tham gia kiểm thử; do có 5 mục việc nên Test Lead đảm nhiệm 2 mục (Test Plan và Testing Tools), 3 thành viên còn lại mỗi người phụ trách trọn 01 mục (Unit Test / Decision Table Testing / Use Case Testing) — xem bảng phân công ở mục 11.

Yêu cầu kiến thức: JUnit/Mockito cơ bản, kỹ thuật Black-box (EP, BVA) và White-box (Statement/Decision Coverage), cách xây dựng Decision Table, cách đặc tả Use Case.

Nếu thành viên chưa quen công cụ được chọn ở mục 5.4 (VD: Selenium), dành 01 buổi ngắn đầu tuần 2 để hướng dẫn nội bộ trước khi thực thi.

13. Rủi ro và phương án dự phòng (Risks and Contingencies)

| Rủi ro | Ảnh hưởng | Phương án dự phòng |
| --- | --- | --- |
| Thời gian 02 tuần trùng lịch deadline môn khác | Chậm tiến độ kiểm thử | Chốt lịch cụ thể theo mục 9 ngay từ đầu, ưu tiên module Nhóm 3 (Ticket Booking & Payment) |
| Thay đổi schema CSDL trong lúc đang kiểm thử | Test case/dữ liệu test không còn đúng | Đóng băng schema trước khi bắt đầu thực thi test (từ 08/07) |
| Dịch vụ ngoài (TMDB, Google OAuth, gửi email) không khả dụng khi test | Không thực thi được test case liên quan | Dùng dữ liệu/stub giả lập, không phụ thuộc dịch vụ thật (xem mục 4) |
| Thành viên chưa quen kỹ thuật kiểm thử (Decision Table, White-box) | Chất lượng test case thấp | Dành thời gian đầu tuần 1 để cả nhóm cùng thống nhất template và ví dụ mẫu |
| Phát hiện lỗi Blocker sát ngày báo cáo | Không kịp fix & regression test | Áp dụng tiêu chí tạm dừng/tiếp tục ở mục 7, ưu tiên fix lỗi ảnh hưởng luồng đặt vé/thanh toán |

14. Phê duyệt (Approvals)

| Vai trò | Họ tên | Chữ ký | Ngày |
| --- | --- | --- | --- |
| Test Lead |  |  |  |
| Đại diện nhóm |  |  |  |
| Giảng viên hướng dẫn |  |  |  |